Gruppe kontrakt, gruppe 19.

**Gruppestruktur**

Gruppen har en demokratisk struktur der alle har en stemme som teller like mye. Viktige avgjørelser tas ved avstemming og besluttes av flertallet. Dersom denne styreformen viser seg å være handlingslammet kan vi ved full enighet endre på styreformen.

**Sekretær**

Under møter skal det skrives referat. Oppmøtet skal også noteres.

Sekretær velges tilfeldig blant de som enda ikke har vært sekretær, inntil vi eventuelt velger en fast sekretær.

**Møtestyrer**

Møtestyreren skal sørge for at møtet er produktivt, det vil si å bestemme hvilke temaer som skal diskuteres, samt å styre ordet, så alle får anledning til å komme med sin mening.

Møtestyrer velges tilfeldig blant de som enda ikke har vært møtestyrer, inntil vi eventuelt velger en fast møtestyrer.

**Scrum - ansvarlig**

Vi har også valgt Magnus Gaustad Eriksson til å være Scrum – ansvarlig. Jobben går ut på å passe på at vi følger sprintene ut over i prosjektet, og generelt følger retningslinjene gitt i Scrum. Sørge for at sprint planning meeting og sprint retrospective følger sin faste agenda.

**Samkjøring**

**Kommunikasjon**

Kommunikasjon skjer primært på facebook gruppen og gruppechatten.

**Dokumentasjon**

Sammarbeid rundt dokumentasjon skjer ved hjelp av google docs og GitHub.

**Versjonskontroll**

Samkjøring av kode gjøres i GitHub / Stash.

**Oppmøte**

Om noe dukker opp som man ikke kan avlyse eller endre tidspunkt på er det greit å ikke møte opp så sant man sier ifra i god tid og det ikke blir en vanesak. Man må i så fall sørge for å ta igjen tapt arbeid og oppdatere seg på hva som ble gjort.

**Arbeidsøkter**

Dersom ikke noe annet er avtalt har vi to arbeidsøkter;

* En økt på fire timer på fredag.
* En økt på to timer, valgfritt tidspunkt.

Dette er minimumskravet, det er både lov og oppfordret til å jobbe utover dette.

**Møter:**

Vi har valgt å følge sprinter på litt under to uker. Fra fredag til onsdag uken etter.

*Onsdag 10.15 - 12.00:*

**Agenda:**

Siste onsdag i en sprint skal denne fullføres. Denne skal brukes til «Sprint retrospective». Dette blir en tilbakemeldingsseanse hvor alle sier hva som gikk bra, hva som gikk mindre bra og konkrete ideer til hvordan vi kan forbedre oss. De andre onsdagene gjennomføres et kort standup meeting, og vi har en arbeidsøkt.

*Torsdag 10:00 - 10:30:*

**Agenda:**

Oppsummeringsmøte før møte med stud.ass. Diskutere spørsmål vi må få avklart av kunde/stud.ass.

*Fredag 12:00 – 16.00.*

**Agenda:**

Scrum planning meeting. Diskutere og planlegge neste sprint, og arbeide sammen / individuelt med denne første fredag i en sprint. Ellers skal det være et kort møte hvor vi diskuterer hva som er gjort og hva som skal gjøres før vi jobber individuelt.

**Endringer**

Eventuelle endringer av møtetid/-dato kan bestemmes ved møtene.

**Frister**

Det forventes at alle i gruppen overholder tidsfristene vi har satt, så sant ett uforutsett problem kompliserer oppgaven betydelig.

Dersom man oppdager at man ikke kan overholde en frist skal man si ifra til resten av gruppen så fort man finner ut av dette. Da kan resten av gruppen tilpasse seg, ved å for eksempel re-distribuere oppgaver, eller hjelpe til der det trengs.

Fristene til de ulike innleveringene er en uke før den offisielle fristen er satt, med mindre noe annet er bestemt. Dette gjøres så vi har god tid til å fikse bugs, finpusse dokumentasjon, og lignende før vi leverer. Dersom vi oppdager at vi som en gruppe ikke kan overholde fristen på grunn av ett uforutsett problem eller noe lignende, kan vi avtale ekstra arbeidsøkter og møter så vi klarer å fullføre innen fristen.

**Straff**

Dersom ett medlem bryter reglene har medlemmet uansett ansvar for å ta igjen tapt arbeid og oppdatere seg på hva som ble gjort. Straffen utover dette vil gradvis stige ut ifra antall ganger reglene blir brutt av ett medlem.

Ved første brudd, vil man få en lett straff, for eksempel kan medlemmet bli sendt på en kafferunde til Kontoret.

Dersom medlemmet ved gjentatte anledninger bryter reglene vil straffen gradvis øke. Straffen vil da primært være i form av ekstra arbeidsøkter, men er ikke begrenset til dette.

Straffen diskuteres i fellesskap under nærmeste møte.

Dersom et medlem bryter reglene nok ganger, kan man fremme ett forslag til å ta saken videre til studas eller andre som er med på organiseringen av faget for videre behandling. Forslaget godkjennes kun dersom det er full enighet i gruppen (med unntak av det aktuelle medlemmet).

**Underskrifter**

Maciej Przemyslaw Ambrozek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Studentnr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Heidi Lohne Brække \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Studentnr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Magnus Gaustad Eriksson \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Studentnr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Peder Lexau \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Studentnr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Andreas Skifjeld \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Studentnr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daniel Stupar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Studentnr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

John Gullaksen \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Studentnr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_