L1 TODO:

**Evalueringskriterier:**

* Evne til å tilpasse utviklingsprosess til oppgave og tilgjengelige ressurser
* Evne til å beskrive konkret innhold i releaseplan
* Evne til å beskrive konkret hvordan produktet skal testes

**Velg og utdyp arbeidsprosess(?)**

* Ett ukentlig stand-up meeting(scrum) + ett vurderingsmøte(?)
* To ukentlige arbeidsøkter. En firetimers økt på fredag etter møtet + en to timers økt på valgfritt sted/tid.

**Releaseplan**

* Fordel oppgaven i mindre oppgaver.
  + Bruker cases. (Oppgave teksten dekker en del)
  + Estimer utviklingshastighet.
  + Estimer tidsbruk og angi viktighetsgrad ("må", "bør", "kan")
* Fordel over sprints.

**Plan for første iterasjon (?)**

* Landingpage med innlogging og registrering
  + Backend for admin der man godkjenner nye brukere.
  + Man må kunne søke om å legge til ekstra roller per pers, da man skal ha anledning til å ha flere roller på en enkelt bruker.
* Etter innlogging navigeres man til siden til brukerens aktuelle rolle
  + Må finne en god løsning dersom man har flere roller. Muligens en nav meny.
  + Hvordan logges admin inn?
* Database som oppdateres av brukere fra frontend
  + Kan admin endre enkeltrader i db fra backend?
* Generelt for alle sider:
  + «Notification» system der man får en oppdatering over hva som har skjedd siden sist innlogging. I.e booking sjef får en oversikt over ubehandlede booking tilbud.
* Arrangør
  + Har en oversikt over teknikere og konsertene de er utplassert på.
  + Har siste ordet i hvilke teknikere som settes på de ulike konsertene.(?)
  + Får en fullstendig oversikt over alle konserter på alle scener på alle dager for festivalen.
    - Tre lag. Kalender(dag/dato) -> scener -> timeplan med oversikt over konserter(kan være flere på en scene i løpet av en dag).
* Booking ansvarlig
  + Kan gjennom liste over band der man kan navigere videre til side med nøkkelinformasjon om bandet.
  + Kan søke på tidligere konserter i Norge filtrert på sjanger. Får nøkkelinfo om konsertene, scene, publikumantall, billettpris, kostnader osv.
  + Kan forberede booking tilbud, med info om band, pris, scene, tid/dato og muligens teknikere

**Testing**

* Teste moduler hver for seg
* Skrive jUnit tester??
* Integrasjonstest
* Brukertesting
* Brukerhistorier
  + «Hanne skal logge inn, finne et rockeband og lage en bookingavtale med det.»

**Gruppekontrakt**

* Tilstedeværelse
* Tidsbruk
* Forventinger til enkeltes bidrag (Muligens ikke dekt godt nok)
* Hva som skjer ved avvik eller uenigheter

**Fremføringsverktøy**

* Prezi?
* PowerPoint?
* KeyNote?

**Annet**