**Intro**

Hei, under denne presentasjonen skal jeg fokusere på arbeidsprosessen vi skal følge gjennom prosjektet, releaseplanen vi har satt opp, hva vi har planlagt for første iterasjon og til slutt, hvordan vi skal gjennomføre testingen av programmet vårt.

**Arbeidsprosess**

Arbeidsprosessen vår er basert på Scrum, men vi har gjort noen nødvendige endringer av hensyn tidsrammen i faget.

**Møter:**

Vi har fordelt prosjektet over fire sprinter som varer to uker hver. Hver sprint innledes med et «sprint planning meeting» som varer halvannen time annen hver fredag. Under dette møtet utdyper vi brukerhistoriene for sprinten til konkrete oppgaver vi skal løse.

Underveis i sprinten har vi ukentlige «daily meetings/stand-up meetings» som varer omtrent 15 min der alle kort forteller hva de har gjort siden forrige møte, hva de skal gjøre frem til neste og eventuelt problemer de trenger hjelp med.

For å avslutte en sprint har vi et «sprint retrospective meeting» som varer halvannen time annen hver uke på onsdag. Her diskuterer vi hva som fungerte godt, og hva som fungerte dårlig under sprinten. Til slutt kommer vi frem til noen punkter vi skal forbedre til neste sprint.

Under alle møtene vil vi ha en scrum master. Scrum master skal sørge for at vi holder oss til møtet formatet og at alle kommer til.

I tillegg til scrum møtene har vi en kort oppsummering før vi møter studas/kunde.

**Økter:**

Vi har to faste ukentlige arbeidsøkter. Hovedøkten er på fredag etter møtet og varer fire timer. Vi har også en to timers økt vi tar når vi vil. Dette er minimumskravet, ofte vil vi jobbe lengere enn dette og dersom vi ser at vi får problemer med å komme i mål med en sprint, kan vi legge til flere økter under et møte.

**Definition of Done:**

For at en modul skal erklæres ferdig skal den:

* Ha all funksjonaliteten beskrevet i sprint planen
* Være enhetstestet
* Være godt dokumentert
* Være godt nok kodet (ikke unødvendig innviklet/treg)
* Være godt nok designet

For at programmet skal erklæres ferdig skal:

* Alle moduler skal være integrasjons testet.
* Alle moduler skal være ferdig

**Releaseplan**

Her kan dere se releaseplanen vår. Når vi fordelte brukerhistoriene over de ulike sprintene sorterte vi de hovedsakelig etter viktighetsgrad, men vi ønsket også å holde relaterte brukerhistorier i samme sprint. På det vis kan vi fokusere på en og en modul, samtidig som vi får gjort den viktigeste funksjonaliteten ferdig først.

*S1*

I den første sprinten er målet å bli ferdig med uautentisert registrering og login. I tillegg skal vi gjøre ferdig funksjonaliteten til booking ansvarlig og lyd- og lystekniker. I denne sprinten kommer vi også til å opprette databasen.

*S2*

I løpet av sprint to skal vi gjøre ferdig booking sjef sin funksjonalitet og dermed fullføre booking systemet.

*S3*

Sprint tre har som målsetting at vi blir ferdig med alle brukerhistoriene til de resterende rollene, manager og arrangør.

*S4*

I sprint fire skal vi hovedsakelig jobbe med en backend for system administrator. I tillegg til dette skal vi, dersom vi har tid før kodefrysen, implementere et notifiction system der brukeren blir oppdatert over hva som har skjedd siden forrige innlogging.

**Første iterasjon**

I første iterasjon skal vi:

**GUI:**

* Login + registrering
* Tekniker
* Booking ansvarlig

**Klasser:**

* Login
* Registrering
* Booking ansvarlig
* Tekniker

**Testing**

For å teste programmet og de ulike modulene skal vi skrive jUnit tester, både til enhetstestene og integrasjonstestene. Vi skal også brukerteste programmet, så vi er sikre på at programmet fungerer som det skal og at det er intuitivt for sluttbruker.

**Avslutting**

Det var i grunn det jeg skulle snakke om, da er det bare å stille spørsmål dersom det er noe dere lurer på.