Oppmøte: alle

**Agenda:**

Oppsummering

Forbedringer

Avstemning over viktigste punkter

Pros:

Andreas Kaffe

John Sto opp tidlig

Heidi klarte å finne alt man skulle i databasen

Daniel Sett ferdig westworld

Peder lært mye etter møte

Magnus Fornøyd med at man kom i mål

Cons:

Bedre kommunikasjon tidlig i sprint

John Bedre kommunisering tidlig i sprint

Heidi Sprinten var litt surrete

Daniel Kommunikasjon

Peder håper vi får mye ut av møtet

Magnus bedre struktur over sprint

Tidslinje

Demo 1 torsdag 14 september sprint startert etter det. Pri login og registrering. Jobber på fredag etterpå. Fredag satt vi fire timer og ble enig om fremgangsmøte. Torsdag 21. sept, restarter sprint. Endre releaseplan. Fredag, sprint planning meeting. Fikk planlagt og delegert roller. Koding ferdig før dette møtet.

Hva funket, hva gikk ikke. Konkret hva kan forbedres

Pros:

* Tidestimatet stemte
* Ferdig
* Folk har lært seg opp godt
* Alt ble bedre etter restart
* Jobbe felles
* Folk tok ansvar etter restart
* Rolleinndeling fungerte godt
* Lite friksjon

Cons:

* Mer arbeid i samlag
* Leste oppgaven (+pensum) dårlig
* Uorganisert første uke av sprinten
  + Bedre fordeling uke to, hjalp
* Dokumentasjon, kode og rapport relatert
* Prioritert rekkefølge
* Lite oversikt
  + Mer trello
  + Burndown chart
* Kommunikasjon
  + Konkret/Detaljert osv
* Mer detaljert sprint backlog
* Litt tidligere ferdig
* Arbeidsforeling
* Møtestruktur
  + Møteagenda dagen før??

Forbedringspunkter:

* Mer gruppearbeid
  + Konkret når det er felles oppmøte
* Alle har selv ansvar for å være kjent med pensum
* Kjent prioritering
* Faktisk bruke trello
  + Sette opp burndown i trello
  + Bli kjent med trello
* Frister internt i en sprint
  + Fordeles på fredag
* Forbedre dokumentasjon ved:
  + Notere underveis hva man gjør i spreadsheet
* Rullerende sprintansvarlig. «Vaktmester». Sørger for at alt går etter planen

Tatt med til neste sprint:

Gruppearbeid, prioritering og frister, forbedre dokumentasjon

+ Rullerende sprintansvarlig/vaktmester