L1 TODO:

**Evalueringskriterier:**

* Evne til å tilpasse utviklingsprosess til oppgave og tilgjengelige ressurser
* Evne til å beskrive konkret innhold i releaseplan
* Evne til å beskrive konkret hvordan produktet skal testes

**Velg og utdyp arbeidsprosess(?)**

* Ett ukentlig stand-up meeting(scrum) + ett vurderingsmøte(?)
* To ukentlige arbeidsøkter. En firetimers økt på fredag etter møtet + en to timers økt på valgfritt sted/tid.

**Releaseplan**

* Fordel oppgaven i mindre oppgaver.
  + Bruker cases. (Oppgave teksten dekker en del)
  + Estimer utviklingshastighet.
  + Estimer tidsbruk og angi viktighetsgrad ("må", "bør", "kan")
* Fordel over sprints.

**Plan for første iterasjon (?)**

* Landingpage med innlogging og registrering
  + Backend for admin der man godkjenner nye brukere.
  + Man må kunne søke om å legge til ekstra roller per pers, da man skal ha anledning til å ha flere roller på en enkelt bruker.
* Etter innlogging navigeres man til siden til brukerens aktuelle rolle
  + Må finne en god løsning dersom man har flere roller. Muligens en nav meny.
  + Hvordan logges admin inn?
* Database som oppdateres av brukere fra frontend
  + Kan admin endre enkeltrader i db fra backend?
* Generelt for alle sider:
  + «Notification» system der man får en oppdatering over hva som har skjedd siden sist innlogging. I.e booking sjef får en oversikt over ubehandlede booking tilbud.
* Arrangør
  + Har en oversikt over teknikere og konsertene de er utplassert på.
  + Har siste ordet i hvilke teknikere som settes på de ulike konsertene.(?)
  + Får en fullstendig oversikt over alle konserter på alle scener på alle dager for festivalen.
    - Tre lag. Kalender(dag/dato) -> scener -> timeplan med oversikt over konserter(kan være flere på en scene i løpet av en dag).
* Booking ansvarlig
  + Kan gjennom liste over band der man kan navigere videre til side med nøkkelinformasjon om bandet.
  + Kan søke på tidligere konserter i Norge filtrert på sjanger. Får nøkkelinfo om konsertene, scene, publikumantall, billettpris, kostnader osv.
  + Kan forberede booking tilbud, med info om band, pris, scene, tid/dato og muligens teknikere
* Booking sjef
  + Lignende kalender som arrangør har, muligens fargekodet for fullbooket, ingen booking avtaler osv.
  + Har en liste over booking avtaler som er sendt til godkjenning fra booking ansvarlig. Kan muligens overstyre detaljer, i tillegg til å godkjenne/avvise tilbudet.
  + Liste over tilbud som er sendt men ikke behandlet av manager
    - Kan også se booking avtaler som er godkjent av alle parter
  + Liste over booking tilbud som er sendt tilbake fra manager med endringer.
  + Kan muligens godkjenne endringer i tekniske krav. Kan hende dette skal ligge under en annen rolle.
  + Kan få generert et billettprisforslag basert på markedsdata og utgifter.
    - Kan godkjenne forslaget eller skrive inn billettpris selv.
  + Kan se rapporter for kostnader/utgifter, publikumstall og andre relevante stats fra tidligere konserter i Norge.
* Lyd- og lystekniker
  + Skal ha en oversikt over oppkommende oppdrag med info om tid/dato og scener og behov.
  + Kan muligens skrive inn oppdrag de har lyst til å delta i.
  + Har muligens forskjellige egenskaper, ie. noen kan jobbe raskere enn andre og man dekker ulike tekniske felt
  + Muligens ha en queue over oppkommende oppdrag, ie. du skal til denne scenen i dag klokken 12 og gjøre…
* Manager
  + Skal kunne behandle tilbud sendt fra booking sjef
    - Kan sende mot-tilbud der detaljer er endret.
    - Kan godkjenne eller avvise tilbud.
  + Skal kunne endre tekniske behov til et band.
    - Bør derfor også ha en oversikt over band personen er manager til
* Hvordan skal band-manager relasjonen opprettes. Skal skrives direkte inn i databasen av admin, eller skal band ha en egen innlogging der man kan godkjenne tilbud fra managere??

**Testing**

* Teste moduler hver for seg
* Skrive jUnit tester??
* Integrasjonstest
* Brukertesting
* Brukerhistorier
  + «Hanne skal logge inn, finne et rockeband og lage en bookingavtale med det.»

**Gruppekontrakt**

* Tilstedeværelse
* Tidsbruk
* Forventinger til enkeltes bidrag (Muligens ikke dekt godt nok)
* Hva som skjer ved avvik eller uenigheter

**Fremføringsverktøy**

* Prezi?
* PowerPoint?
* KeyNote?

**Annet**